**세상끝 27주차 작업일지**

**작업기간: 2023-07-02 ~ 2023-07-08**

**지도교수: 김재경 교수님**

2018182025 이승준

2018182024 이동현

2018180045 한수찬

**작업 내용**

* **이승준**

- 로그인 씬에서 배경에 마을 씬이 출력되고 카메라가 회전하는 연출 구현

- id, Password 입력을 위한 텍스트 바 UI 구현

* **이동현**

- 마을 충돌 오류 수정

- 서버 로그인 처리

* **한수찬**

- 보스 몬스터 광역 공격 충돌 시 플레이어 순간이동 하는 버그 수정

- 보스 몬스터의 체력이 일정 이하로 감소하면 상태 변화를 알려주는 애니메이션 추가

|  |  |
| --- | --- |
| 다음 주 작업 내용 | |
| 이승준 | - 사운드 매니저 추가  - 마을 씬 UI 추가 |
| 이동현 | - 서버 로그인 처리  - 파티 처리 |
| 한수찬 | - 플레이어와 마을 오브젝트 버그 확인 |